Adres: Wrzeciono 42, Warszawa

Piętro: 3 piętro, winda

Powierzchnia mieszkania: 24,4 m2

Zamawiający zapewnia wszystkie materiały oraz elementy wyposażenia niezbędne do przeprowadzenia prac remontowych.  Zamawiający nie zapewnia sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Wykaz prac | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łazienka |  |  |
| 1. | Montaż brodzika | szt. | 1 |
| 2. | Montaż kabiny prysznicowej | szt. | 1 |
| 3. | Montaż miski klozetowej z dolnopłukiem | szt. | 1 |
| 4. | Montaż baterii prysznicowej | szt. | 1 |
| 5. | Położenie glazury na ścianach (wymiary płytek: 60x60 i 120x60) | m2 | 45,3 |
| 6. | Posadzka z gresu (łazienka i korytarz) (wymiary płytek: 60x60 i 120x60) | m2 | 6,6 |
| 7. | Montaż umywalki z baterią | szt. | 1 |
| 8. | Punkty hydrauliczne | szt. | 2 |
| 9. | Podłączenie pralki | szt. | 1 |
|  | Pokój z aneksem kuchennym + korytarz |  |  |
| 1. | Panele podłogowe do położenia | m2 | 18,5 |
| 2. | drzwi wewnętrzne do wymiany z ościeżnicą | szt. | 2 |
| 3. | Drzwi wejściowe do wymiany | szt. | 1 |
| 4. | Sprawdzenie szczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej | usługa | 1 |
| 5. | Montaż blatu kuchennego z otworem na zlew | szt. | 1 |
| 6. | Montaż zlewu z baterią | szt. | 1 |
| 7. | Montaż szafek kuchennych | szt. | 4 |
| 8. | Glazura na ścianach w aneksie kuchennym (wymiary płytek: 60x60 i 120x60) | m2 | 2 |
|  | W całym mieszkaniu |  |  |
| 1. | Nowe punkty elektryczne | szt. | 10 |
| 2. | Położenie gładzi – gruntowanie - malowanie ścian | m2 | 61,6 |
| 3. | Położenie gładzi – gruntowanie - malowanie sufitów | m2 | 24,4 |
| 4. | Instalacja oświetlenia | szt. | 6 |
| 5. | Sprawdzenie wentylacji kominowej | usługa | 1 |

- Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o konieczności odłączenia jakichkolwiek mediów na czas remontu z co najmniej 3 -dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca ma obowiązek wykonać prace remontowe zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuką inżynierską, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, przepisami bhp, p. poż. We wszystkich miejscach wykonywania robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania lokalu mieszkalnego po zakończeniu prac remontowych.

- Po wykonaniu prac remontowych Wykonawca ma obowiązek zadbać o drożność i ciąg przewodów wentylacyjnych, a w razie braku ciągu je udrożnić.